# Documento Jira - Proyecto FerreSoft

# 1. Épicas

Gestión de Inventario: Administración de productos, stock y control.

Facturación Electrónica: Generación de facturas conforme a la DIAN.

Inteligencia Artificial: Predicción de inventario y generación de planos.

# 2. Release

Nombre: Versión 1.0 FerreSoft

Fecha inicio: 01/03/2026

Fecha fin: 30/04/2026

# 3. Backlog

- Registrar productos

- Actualizar inventario

- Consultar inventario

- Generar factura electrónica

- Generar reportes

- Predicción de inventario con IA

# 4. Sprint

Nombre: Sprint 1

Duración: 15 días

Inicio: 01/03/2026

Fin: 15/03/2026

Responsable: Julián Garay

Equipo: FerreSoft Team

# 5. Historias de Usuario

Historia 1: Registrar productos

Yo como administrador necesito registrar productos en el sistema para llevar control del inventario.

Subtareas:

- Crear formulario (En curso)

- Validar datos (Terminado)

Historia 2: Generar factura electrónica

Yo como operario necesito generar facturas electrónicas para cumplir con la normativa de la DIAN.

Subtareas:

- Diseñar factura (En pruebas)

- Integrar envío (En curso)

Historia 3: Consultar inventario

Yo como usuario necesito consultar el inventario para conocer disponibilidad.

Subtareas:

- Vista de inventario (Terminado)

- Filtros de búsqueda (En pruebas)